|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА** **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **РЕШЕНИЕ**  |  |  |
| 28.06.2019 № 63/1-р.С.с. Покровка  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО Покровский сельсовет на 2018-2022 годы» |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 г, N 696-пп "Об утверждении государственной программы "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области" на 2018 - 2022 годы", руководствуясь Уставом МО Покровский сельсовет.

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО Покровский сельсовет на 2018-2022 годы» в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Покровский сельсовет от 28.11.2017 г. № 33/4-р.С. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Покровский сельсовет А.А. Панченко

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору.

Приложение к

решению

Совета депутатов МО

Покровский сельсовет

от 28.06.2019 № 63/1-р.С.

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в МО Покровский сельсовет на 2018-2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской) среды в МО Покровский сельсовет на 2018-2022 годы»

 (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация МО Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области; Граждане, их объединения; Заинтересованные лица; Общественные организации;Подрядные организации. |
| Цель и задачи Программы | **Цель:**Создание комфортной городской (сельской) среды на территории МО Покровский сельсовет. **Задачи:**1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории МО Покровский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития;2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Покровский сельсовет;3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Покровский сельсовет в соответствии с едиными требованиями. |
| Показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий (процентов);- количество благоустроенных дворовых территорий за отчётный период (единиц);- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий (процентов);- количество благоустроенных общественных территорий за отчётный период (единиц); |
| Срокреализации Программы | С 2018 по 2022 годы, этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Суммарный объем финансирования Программы на 2018-2022 годы, составляет 709,126\* тыс. рублей, в том числе по годам реализации2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год - 309,126 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 200,0 тыс. рублей;2022 год - 200,0 тыс. рублей.Объем финансирования Программы на 2018-2022 годы, составляет 709,126\* тыс. руб. за счет средств бюджета МО Покровский сельсовет, из них:2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год - 309,126 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 200,0 тыс. рублей;2022 год - 200,0 тыс. рублей.\* Общий объем средств бюджета МО Покровский сельсовет может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета и внебюджетных источников.Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий на территории МО Покровский сельсовет;- увеличение доли благоустроенных территории общего пользования, в том числе мест массового отдыха населения, в общем количестве муниципальных территорий общего пользования на территории МО Покровский сельсовет; |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребностей и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории МО Покровский сельсовет в соответствии с современными требованиями.

Благоустройство территорий муниципального образования, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (улицы, пешеходные зоны, парки, иные территории) (далее - общественные территории) и дворовых территорий, является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципального образования.

Комфортность проживания в многоквартирных домах (далее по тексту - МКД) определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство поселка не может носить комплексного характера и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Главными проблемами являются:

-недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

-неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

-недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

-неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

На 1 июня 2019 года в МО Покровский сельсовет насчитывается 7 многоквартирных жилых домов, в которых проживает около 370 человек. 2 дворовые территории охватывают 7 многоквартирных домов, на общей площади 11 200 кв.м.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать в 2018-2022 годах благоприятные условия проживания жителей МО Покровский сельсовет, обеспечить более эффективную эксплуатацию МКД, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых, общественных территорий, мест массового отдыха населения МО Покровский сельсовет, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень |
|
|  | с. Покровка, ул. Светлая, 1,3 |
|  | с. Покровка, ул. Заводская, 2,4,6с. Покровка, ул. Строителей, 2,4 |

Основная часть домов построена от 30 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по МО Покровский сельсовет полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

На территории МО Покровский сельсовет имеется 2 объекта общего пользования - парк и неблагоустроенная территория, расположенная рядом с братской могилой красногвардейцев. В 2019 году будет создан сквер «Победы».

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учётом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в период 2018- 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории |
| 1 | Сквер «Победы» |
| 2 | Парк по ул. Советская |

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счёт средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Перечень мероприятий |
| 1 | Прилегающая территория, расположенная по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский р-н, с. Покровка, ул. Луговая, 1А (ИП Колесников) | Определяется соглашением |

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам МО Покровский сельсовет.

1. **Основные цели, задачи и целевые показатели реализации Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории МО Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории МО Покровский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития;

2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Покровский сельсовет;

3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Покровский сельсовет в соответствии с едиными требованиями.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия муниципальной программы объединены в 3 раздела в соответствии с их содержанием и направленностью согласно задачам муниципальной программы.

В рамках исполнения задачи по обеспечению формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО Покровский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития выполняются мероприятия, направленные на создание нормативно­правовой базы, регулирующей сферу благоустройства на региональном и местном уровнях.

Основное мероприятие 1 «Выполнение общих требований к формированию и реализации муниципальной программы» реализуется в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018- 2022 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

Для разработки муниципальной программы орган местного самоуправления МО Покровский сельсовет:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территории МО Покровский сельсовет с составлением паспортов благоустройства в соответствии с положением о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципальных образований, согласно постановлению администрации МО Покровский сельсовет;

2) размещает в открытом доступе, в том числе на сайте администрации муниципального образования Покровский сельсовет:

а) проект муниципальной программы и утвержденную муниципальную программу;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы,

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

в) нормативные правовые акты о создании общественной комиссии;

г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) правил благоустройства поселений, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;

4) утверждает муниципальную программу.

В муниципальной программе предусматривается:

а) адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнений указанных работ);

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

-ремонт дворовых проездов;

-освещение дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство новых пешеходных дорожек;

-отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

-окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

 -озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц; ремонт отмоток МКД;

-иные виды работ.

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования относятся:

- благоустройство парков;

- освещение улицы/парка;

-устройство многофункциональной детской спортивно-игровой площадки;

-благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-обустройство родников;

-благоустройство пустырей;

-благоустройство или организация муниципальных рынков;

-благоустройство иных общественных территорий муниципального образования.

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству, на очередной финансовый год формируются на основании предложений собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), с учетом проведенной инвентаризации и ресурсного обеспечения муниципальной программы и утверждаются нормативным документом администрации муниципального образования Покровский сельсовет.

В муниципальной программе предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных лиц, при этом:

-реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия заинтересованных лиц;

-реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересованных лиц в объеме не менее 20,0 процента от общей стоимости таких работ;

-порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового участия граждан в выполнении минимального перечня устанавливаются постановлением администрации МО Покровский сельсовет;

б) привлечение к участию в разработке дизайн-проектов - специалистов архитектурных специальностей вузов, в том числе выпускников, и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий, другое);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, областными, муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».

Постановлением администрации МО Покровский сельсовет утверждается порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций по планируемым объектам благоустройства .

Разработка сметной документации и дизайн-проектов осуществляется по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественные обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории.

Дизайн-проект подлежит согласованию с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы, а также одной из задач муниципальной программы является создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основными мероприятием в рамках реализации указанной задачи является основное мероприятие 2 «Привлечение граждан и организаций к обсуждению проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

Вовлечение граждан и общественных организаций в процессы обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы предполагают информирование граждан осуществлять посредством проведения информационно-разъяснительной работы, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведения конкурсов и т.п.

Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей МО Покровский сельсовет.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы образуется межведомственная комиссия под председательством главы администрации МО Покровский сельсовет.

На уровне муниципального образования формируется общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее - муниципальная общественная комиссия) для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации МО Покровский сельсовет и в сети Интернет.

В рамках выполнения задачи по обеспечению проведения мероприятий по

благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями предусмотрены следующие мероприятия:

- основное мероприятия 3 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», предусматривающее проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД;

- основное мероприятие 4 «Благоустройство общественных территорий МО Покровский сельсовет», предусматривающее проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий;

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих вьшолнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, в зоне дворовых и общественных пространств.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений, которые согласовываются индивидуально в рамках Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).

Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах составит 709,126 тыс. рублей средств местного бюджета.

Общий объем средств бюджета МО Покровский сельсовет может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета.

1. **Анализ рисков реализации Программы**

При реализации мероприятий данной муниципальной программы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски - нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов муниципальной программы, является типичным при выполнении муниципальной программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

1. **Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Изменений правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

**8. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по МО в 2022 году составит около 100 %.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий муниципальной программы определены:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории. (Приложение 4 к Программе)

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении указанных работ,

- порядок разработки, обсуждения заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

б) достижение определённых результатов при проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий напрямую зависит от объёмов финансирования.

1. **Система управления реализацией Программой**

9.1. Ответственным исполнителем программы является Администрация МО Покровский сельсовет (далее по тексту - Администрация).

9.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации муниципальной программы,

отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его полномочий (проводит отбор предоставленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД на соответствующий год и общественных территорий на соответствующий год; (Приложение 3 к Программе)

в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на запросы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также реализации мероприятий, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

е) готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

9.3. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;

г) отказ жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на дворовой территории, отобранной для реализации мероприятий в муниципальной программе, от участия в обязательном трудовом участии.

9.4. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета муниципального образования, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном объеме.

9.5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет МО Покровский сельсовет и Программу.

1. **Порядок включения предложений заинтересованные лиц о включении дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в муниципальную программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия требованиям, установленным в Порядке, утверждённым постановлением Администрации МО Покровский сельсовет. Очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ указанных работ.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства.**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, согласно постановлению администрации МО Покровский сельсовет.

**12. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим, показателям:

- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых

территорий МКД;

- доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего

количества таких территорий.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение 1

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | процентов |  |  |  | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период | единиц |  |  |  | 2 |  |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территории | процентов  |  | 50 |  |  | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период | единиц |  | 1 |  |  | 1 |

Приложение 2

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники расходов на финансирование  | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды в МО Покровский сельсовет на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе |  | 309,126 |  | 200 | 200 |
| областные |  |  |  |  |  |
| местные  |  | 309,126 |  | 200 | 200 |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 | благоустройстводворовыхтерриториймногоквартирныхдомов | Всего, в том числе |  |  |  | 200 |  |
| областные |  |  |  |  |  |
| местные  |  |  |  | 200 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 | благоустройствообщественныхтерриторий | Всего, в том числе |  | 309,126 |  |  | 200 |
| областные |  |  |  |  |  |
| местные  |  | 309,126 |  |  | 200 |

Приложение 3

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Предварительный перечень дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды в МО Покровский сельсовет на 2018- 2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование территории | Площадь территории (кв.м.) | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, сквер «Победы»  | 6000 | Земляные работы, дорожки из ПГС и с асфальтовым покрытием, центральная площадка, сцена, туалет, озеленение, наружное освещение, МАФы |  6182,526 |

Приложение 4

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| 1. | Скамейка для бетонирования | http://dalpribor.ru/upload_files/dpages/items/prev/225_14860145441.jpg i?id=bc5762d14e8d81db73e9459209706025&n=33&h=215&w=2101624-park-bench-concrete-type-2595-73 |
| 2. | Урна переносная | http://dalpribor.ru/upload_files/dpages/items/prev/36_14539584271.jpg876b124de4031e1cbaac82c9a2ad18efi?id=9969bf5e428768e94f3bc4b46e37a788-l&n=13 |
| 3. | Светильник уличный | http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/820017.jpeg i?id=124b4a8f4903ae570863cd2cc81fad5d&n=33&h=215&w=155 e8y4sbfpncew7b82_900x570 |

Приложение 5

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка)  | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ10см |  |  |  |
| 4 | толщ. 10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
| 6 | толщ. 10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
| 8 | толщ. 10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
| 10 | толщ. 10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 11 | Розлив битума  | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 12 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх234тн | 212,00 |
| 13 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 14 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)~тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 15 | Разборка старого бортового камня(с погрузкой экскаватором и11 перевозкой на расстоянии до 15 км)  | пог.м. | 1 | 222,00 |
| 16 | Установка нового бортового камня | пог.м. | 1 | 923,00 |

Приложение 6

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Стоимость с НДС в руб |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка свеитльника | шт | 1877 |
| 4 | Установка выкульчателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента  | шт | 312 |
| 6 | Установка распредерительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 9 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 10 | Подвес провода СИП | шт | 101 |
| 11 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 12 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 13 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 14 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
| 15 | Материалы: |  |  |
| 16 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 17 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 18 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 19 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 20 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 21 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 22 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 23 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 24 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 25 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
| 26 | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 27 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 28 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 29 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 31 | Изолента ПВХ  | шт | 37,24 |
| 32 | Коробка распределитенльная | шт | 72,50 |
| 33 | Клипса | шт | 7,96 |
| 34 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 35 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 36 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

Приложение 7

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Единичные расценки на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Стоимость с НДС в руб |
| 1 | Стоимость установки скамьи  | ед | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | СкамьяРазмеры: 1500'^380'’'680 | шт | 4368 |
| 3 | СкамьяРазмеры: 2000'^385'\*^660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой Размеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Стоимость с НДС в руб |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20лРазмеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная Объем:40л Размеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

Приложение 8

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ

ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ

1 Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их

расходованием (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (далее - Правила предоставления

федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке

государственных (муниципальных) программ формирования современной

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование

комфортной городской среды" на 2017 год, утвержденными приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 21.02.2017 N 114/ПР, регламентирует процедуру аккумулирования

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального

образования Покровский сельсовет, механизм контроля за их

расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия

граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственников помещений

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству

(далее - заинтересованные лица) в рамках муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» (далее - Программа).

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых

территорий в случае, если нормативными правовыми актами администрации

муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц,

организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости мероприятий по

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая

деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально

полезную направленность, не требующая специальной квалификации и

организуемая в качестве трудового участия в выполнении минимального перечня

работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Доля трудового участия заинтересованных лиц определяется как

процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в

размере 1 процента.

1.6. К трудовому участию заинтересованных лиц относятся: выполнение

жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как

например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска

оборудования, озеленение территории, посадка кустарников, цветов, деревьев,

охрана объекта, уходные работы).

2 Условия аккумулирования и расходования средств

2.1. На территории муниципального образования

Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, является Администрация муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (далее - Администрация).

2.2. Администрация заключает соглашения с заинтересованными лицами,

Принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых

обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих

перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата

указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения,

условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с

указанными средствами.

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами

осуществляется не позднее трех рабочих дней до срока наступления оплаты

выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного

дома, установленного заключенным с подрядной организацией муниципальным

контрактом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома, на лицевой счет администрации муниципального

образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области открытый в Управлении федерального казначейства по Оренбургской области.

2.4. Администрация обеспечивает учет денежных средств, поступающих на

указанный в п. 2.3 настоящего Порядка лицевой счет от заинтересованных лиц, в

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат

благоустройству.

2.5. Администрация ежемесячно:

2.5.1. Обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в сети Интернет;

2.5.2. Направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, созданной в

соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

2.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных

лиц осуществляется Администрацией на оплату дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий, включенных в проект благоустройства

дворовой территории.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными

нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные

правоотношения. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями заключенных соглашений с

заинтересованными лицами.

2.7. Администрация обеспечивает возврат остатков аккумулированных

денежных средств, неиспользованных по состоянию на 1 января текущего

финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в

заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 1 мая

текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения закупочных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

2.8. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и

организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в порядке,

установленном настоящим разделом.

3 Контроль за соблюдением условий Порядка

3.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в

полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных

денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация в

соответствии с бюджетным законодательством.