	     АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



07.07.2025 № 35-п


	
	

	
	Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области
	
	



	
	






В соответствии с «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, в целях бесперебойного обеспечения теплоснабжением потребителей на территории муниципального образования Покровский  сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Покровский  сельсовет Новосергиевского  района Оренбургской области, администрация муниципального образования Покровский  сельсовет п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте: https://покровка56.рф
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



И.о.главы муниципального образования                                   Н.Н. Осипова

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации
муниципального образования
Покровский  сельсовет
Новосергиевского района
Оренбургской области
от 07.07.2025 № 35-п



ПЛАН
подготовки к отопительному  периоду 2025-2026 годов муниципального образования Покровский  сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

	№
п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	1
	Подготовка котельных, осуществляющих теплоснабжение объектов социальной сферы МО «Покровский  сельсовет», к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
	июль-сентябрь
2025 г.
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	

	2
	Создание комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. на территории МО Покровский  сельсовет
	До 15.07.2025 г.
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	

	3
	Актуализация схемы теплоснабжения
	До 15.07.2025 г.
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	

	4
	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность путем гидравлических испытаний с составлением актов
	После окончания отопительного периода 
2024-2025 г.г. 
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	

	5
	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность путем гидравлических испытаний с составлением актов
	До сентября 2025 г.
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	

	
6
	Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей  на территории МО Покровский  сельсовет
	До 10 сентября 2025 г.
	Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду  2025-2026 г. на территории МО Покровский  сельсовет
	

	7
	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 
2025-2026 г.г. теплоснабжающими организациями и потребителями МО Покровский  сельсовет
	Не позднее 
[bookmark: _GoBack]15 сентября-потребители
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	

	8
	Актуализация плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения
	До 15 февраля 2026 г.
	Администрация МО Покровский  сельсовет
	




_____________________________

