**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**муниципального**

**образования**

**Покровский сельсовет**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.09.2015 № 60 -п

с.Покровка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2015-2016 годы на территории МО Покровский сельсовет Новосергиевского района |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 ФЗ «О Фонде [содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района, постановляю:](consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H)

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2015-2016 годы на территории муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского района, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава администрации В.Я.Мячин

Разослано: для обнародования, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Покровский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

от 24.09.2015 года № 60 - п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2015–2016 годы на территории МО Покровский сельсовет Новосергиевского района

1. Общие сведения

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на

2015–2016 годы (далее – краткосрочный план) на территории муниципального образования Покровский сельсовет включено 1 муниципальное образование Новосергиевского района Оренбургской области, которое выполняет требования, установленные статьей 14 Федерального закона от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2015–2016 годы.

II. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда | Средства  местных  бюджетов | Средства  собственников | Всего по  краткосрочному  плану |
| Всего на 2015–2016 годы | | | |
| - | - | 3 200 000 | 3 200 000 |

3. Общий объем финансирования краткосрочного плана –

13 631 178 рублей, в том числе:

средства собственников жилых помещений – 3 200 000 рублей.

4. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043

годах» на 2015–2016 годы на территории муниципального образования Покровский сельсовет Новосергиевского приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2015–2016 годы по видам ремонта приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Объем финансирования определяется по каждому многоквартирному дому исходя из сметной стоимости планируемых ремонтных работ.

5. В результате выполнения краткосрочного плана будет осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 1 многоквартирного дома общей площадью 810,4 кв. метра, улучшатся жилищные условия 35 человек.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2015–2016 годы приведены в приложении № 3 к краткосрочному плану.